题目三 · 总体设计方案

# 智能体驱动的知识图谱
自动构建系统

MedGraph：面向医疗文本的数据采集、知识抽取、图谱构建与可视化平台

方案定位  以多智能体工作流贯通数据采集、清洗、实体关系抽取、质量审查、图谱入库与可视化展示；按可验收口径设计，目标覆盖 120 个类别、3,600 条文本，形成可追溯的实体、属性与关系三元组。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 立项与技术设计方案（暂不包含实现代码） |
| 建议版本 | V1.0 |
| 适用阶段 | 需求评审、技术选型、任务分工、答辩准备 |
| 建议周期 | 8 周，可按课程节点压缩为 6 周 |

编制日期：2026 年 9 月

# 1. 项目概述

一句话方案  构建一个“可配置、可追踪、可复核”的多智能体流水线：自动采集医疗文本，经规则 + 领域模型 + 大语言模型协同抽取知识，写入图数据库，并通过 Web 界面提供浏览、查询和关系展示。

## 1.1 建设目标

规模目标：覆盖不少于 120 个医疗类别，采集并保留不少于 3,600 条有效文本；最终验收底线仍按题目要求的 100 类、3,000 条计算。

能力目标：自动识别实体、实体属性和实体关系，生成结构化三元组并完成去重、校验、溯源和入库。

系统目标：实现智能体调度、任务状态跟踪、失败重试、人工复核入口和增量更新机制。

展示目标：提供图谱全局浏览、实体查询、邻居展开、关系路径展示、来源证据查看和基础统计面板。

交付目标：形成完整源代码、知识图谱数据文件、运行说明、评测报告和项目展示 PPT。

## 1.2 设计原则

| 原则 | 设计含义 |
| --- | --- |
| 可验收 | 每项题目要求均映射到数据指标、接口、页面或交付文件。 |
| 可追溯 | 实体和关系保存来源 URL、文本片段、采集时间、抽取模型与置信度。 |
| 可扩展 | 类别、采集器、模型、提示词、图谱模式和存储后端均可配置。 |
| 可复核 | 低置信度、冲突知识和异常样本进入人工审核队列。 |
| 合规优先 | 只采集公开授权或允许使用的数据，遵守 robots、许可协议和隐私要求。 |

# 2. 题目要求与验收口径

| 题目要求 | 方案响应 | 建议验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 自动完成四个阶段 | 采集、抽取、构建、展示由智能体工作流串联 | 任务日志、运行录像、流程状态页 |
| 不少于 100 个类别 | 规划 120 个疾病/主题类别 | category.csv、类别统计页 |
| 不少于 3,000 条文本 | 规划 3,600 条清洗后有效文档 | documents.jsonl、哈希去重报告 |
| 识别实体、属性、关系 | 规则 + NER/RE 模型 + LLM 结构化抽取 | 标注样例、评测集、抽取结果 |
| 形成三元组并存储 | RDF/CSV 导出 + Neo4j 图数据库 | triples.csv、Neo4j 数据库截图 |
| 图谱浏览与查询 | Web 可视化、实体详情、邻居与路径展示 | 可运行页面和功能测试 |
| 完整交付 | 代码、数据、文档、PPT、启动脚本 | 交付目录与 README |

统计口径约定  “类别数”以 category_id 去重；“文本数”以清洗后文档 document_id 去重；“实体数”以规范化 entity_id 去重；“三元组数”以 (subject_id, predicate, object_id/value) 去重。四项必须分别统计。

# 3. 业务范围与数据方案

## 3.1 领域选择

建议选择“常见疾病与临床知识”作为 R 大类文本的业务主题，将类别层定义为疾病类别或临床专题。医疗领域实体类型稳定、关系语义清晰，适合展示知识图谱价值，也与项目名 MedGraph 一致。若题目中的“R 大类”有特定赛题含义，只需替换领域配置与本体，不改变平台架构。

## 3.2 类别与数据规模规划

| 一级主题 | 示例类别 | 计划类别数 | 每类文本 | 计划文本量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内科系统 | 呼吸、消化、心血管、内分泌等 | 32 | 30 | 960 |
| 外科与急症 | 普外、骨科、神外、创伤等 | 20 | 30 | 600 |
| 妇儿与生殖 | 妇科、产科、儿科、新生儿等 | 16 | 30 | 480 |
| 专科疾病 | 眼科、耳鼻喉、口腔、皮肤等 | 20 | 30 | 600 |
| 感染与免疫 | 传染病、风湿免疫、过敏等 | 16 | 30 | 480 |
| 肿瘤与慢病管理 | 常见肿瘤、康复、营养等 | 16 | 30 | 480 |
| 合计 | 120 个可配置类别 | 120 | 平均 30 | 3,600 |

## 3.3 数据源策略

首选公开、稳定、可引用的数据源：政府/医院科普页面、开放医学百科、开放论文摘要、公开药品或疾病说明数据集。

每个来源配置独立采集器，限制抓取频率，并记录许可证、robots 策略、URL、发布时间和采集时间。

对动态页面使用浏览器渲染采集；对静态页面优先 HTTP 抓取；对开放数据集优先直接下载并校验哈希。

不采集患者隐私、付费墙内容或禁止自动抓取的站点；演示数据保留证据片段但不展示敏感信息。

## 3.4 文档数据结构

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| document_id | 清洗后文档唯一标识 | doc_sha256_... |
| category_id | 类别标识，可多标签 | respiratory_asthma |
| title / content | 标题与正文 | 支气管哮喘的症状…… |
| source_url | 来源地址 | https://... |
| license | 使用许可或来源声明 | open / public-info |
| collected_at | 采集时间 | 2026-09-01T... |
| content_hash | 正文哈希，用于去重 | sha256 |
| quality_score | 清洗后质量分 | 0.92 |

# 4. 系统总体架构

系统采用前后端分离、任务队列驱动和双存储架构。关系数据库保存任务、文档、审核与统计元数据；图数据库保存实体和关系；对象/文件存储保留原文、抽取结果和可导出的数据文件。

## 4.1 分层架构

| 层级 | 核心组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | Vue 3 / React、ECharts 或 Cytoscape.js | 图谱浏览、查询、详情、路径、统计、任务状态 |
| 服务层 | FastAPI | 统一 REST API、鉴权、查询编排、文件导出 |
| 智能体编排层 | LangGraph/自研状态机 + Celery/RQ | 多智能体协作、状态持久化、重试和断点续跑 |
| 处理层 | 采集器、清洗器、NER、RE、LLM、实体链接 | 数据获取与知识抽取 |
| 存储层 | PostgreSQL/SQLite、Neo4j、JSONL/CSV | 元数据、图数据、原始与交付数据 |
| 观测层 | 结构化日志、指标、审计记录 | 追踪任务耗时、错误、模型版本和质量 |

## 4.2 端到端数据流

任务规划：读取类别清单、来源配置和数量目标，生成分批采集任务。

采集与清洗：抓取文本，抽取正文，进行语言检测、去噪、去重和质量评分。

候选知识抽取：规则和领域模型识别实体，关系模型/LLM 输出符合 JSON Schema 的候选事实。

规范化与融合：执行别名归一、实体链接、单位标准化、重复关系合并和冲突检测。

质量审查：验证本体约束、证据跨度与置信度；低置信度结果转人工审核。

图谱入库：通过幂等 Upsert 写入 Neo4j，同时导出 nodes.csv、edges.csv 和 triples.csv。

查询与展示：API 将图查询结果转换为前端节点边格式，支持按需展开以控制渲染规模。

## 4.3 推荐技术栈

| 模块 | 推荐选型 | 备选/说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 3.11 + FastAPI | 生态成熟，便于调用 NLP/LLM |
| 智能体 | LangGraph 或轻量状态机 | 课程项目建议显式状态机，便于解释 |
| 异步任务 | Celery + Redis | 小规模演示可用 FastAPI BackgroundTasks |
| NLP | HanLP / Transformers | 结合词典和正则规则 |
| LLM | 可替换的模型适配器 | 云端 API 或本地 Qwen 类模型 |
| 图数据库 | Neo4j Community | 演示友好，Cypher 查询直观 |
| 元数据 | PostgreSQL | 开发期可先用 SQLite |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Cytoscape.js | ECharts Graph 亦可 |
| 部署 | Docker Compose | 一条命令启动服务依赖 |

# 5. 多智能体设计

| 智能体 | 输入 | 主要动作 | 输出/终止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator | 目标类别与数量 | 拆解任务、调度、重试、汇总 | 所有批次达标或触发人工介入 |
| Collector | 来源与采集策略 | 请求、解析、限速、分页 | 原始文档与采集日志 |
| Cleaner | 原始 HTML/文本 | 正文提取、去噪、去重、评分 | 合格标准文档 |
| Extractor | 标准文档、本体 | NER、属性与关系抽取 | 候选实体和三元组 |
| Linker | 候选实体、词典 | 别名归一、实体链接、消歧 | 规范实体 ID |
| Reviewer | 候选知识与证据 | 规则校验、冲突检测、置信度融合 | 通过、驳回或人工复核 |
| GraphWriter | 审核通过的知识 | 幂等写入、版本与溯源 | 节点边及导出文件 |
| Reporter | 全流程指标 | 统计规模、质量、失败原因 | 验收报告与看板数据 |

智能体边界  智能体不是简单地“调用一次大模型”。每个智能体具有明确的目标、输入输出 Schema、可用工具、状态、最大重试次数与停止条件；编排器只在状态转换中传递结构化数据。

## 5.1 状态机与容错

主状态：PENDING → COLLECTED → CLEANED → EXTRACTED → REVIEWED → STORED → COMPLETED。

异常状态：RETRYABLE、REJECTED、NEEDS_REVIEW、FAILED；每一步保存检查点，支持断点续跑。

幂等策略：document_id、entity_id、triple_key 建唯一约束；重复执行不产生重复节点或边。

降级策略：LLM 不可用时保留规则与本地模型结果；Neo4j 不可用时先写入待导入文件。

## 5.2 提示词与结构化输出

LLM 抽取必须通过 JSON Schema 限制字段，禁止直接生成 Cypher。输出至少包含 subject、predicate、object、subject_type、object_type、evidence、confidence；随后由 Reviewer 校验实体类型、关系域/值域、证据是否出现在原文及置信度阈值。

# 6. 知识图谱模式设计

## 6.1 核心实体类型

| 实体类型 | 关键属性 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Disease 疾病 | name、aliases、definition、icd_code | 支气管哮喘 |
| Symptom 症状 | name、body_site、severity | 喘息 |
| Drug 药物 | generic_name、dosage_form | 布地奈德 |
| Treatment 治疗 | name、type | 吸入治疗 |
| Examination 检查 | name、method | 肺功能检查 |
| Department 科室 | name | 呼吸内科 |
| Population 人群 | name、age_range | 儿童 |
| RiskFactor 危险因素 | name、category | 过敏原暴露 |
| Complication 并发症 | name | 呼吸衰竭 |

## 6.2 核心关系类型

| 关系 | 主语 → 宾语 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| HAS_SYMPTOM | Disease → Symptom | 哮喘 → 喘息 |
| TREATED_BY | Disease → Drug/Treatment | 哮喘 → 布地奈德 |
| DIAGNOSED_BY | Disease → Examination | 哮喘 → 肺功能检查 |
| BELONGS_TO | Disease → Department | 哮喘 → 呼吸内科 |
| HIGH_RISK_FOR | Population → Disease | 过敏体质人群 → 哮喘 |
| HAS_RISK_FACTOR | Disease → RiskFactor | 哮喘 → 过敏原暴露 |
| MAY_CAUSE | Disease → Complication | 重症哮喘 → 呼吸衰竭 |
| CO_OCCURS_WITH | Disease ↔ Disease | 哮喘 ↔ 过敏性鼻炎 |

## 6.3 三元组与溯源模型

示例三元组：(支气管哮喘, HAS_SYMPTOM, 喘息)。关系边同时保存 confidence、source_document_id、evidence_text、extractor、model_version、created_at。实体属性采用键值方式存储，但在导出时也可转换为 (实体, 属性名, 属性值) 三元组，以满足题目对属性抽取的要求。

版本策略  知识不是覆盖式更新。对同一事实保留来源集合与首次/最近发现时间；冲突事实进入审查队列，最终状态标记为 accepted、disputed 或 deprecated。

# 7. 信息抽取与知识融合方案

## 7.1 混合抽取路线

| 阶段 | 方法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 候选识别 | 医学词典、正则、Aho–Corasick | 高精度识别药名、疾病名、数值和单位 |
| 实体识别 | 中文预训练模型微调或现成 NER | 补充上下文相关实体和新词 |
| 关系抽取 | 规则模板 + 分类模型 | 处理高频、稳定关系 |
| 复杂抽取 | LLM few-shot + JSON Schema | 处理跨句关系、属性与长尾表达 |
| 实体链接 | 别名词典 + 字符/向量相似度 | 归并同义词并连接规范实体 |
| 质量融合 | 规则投票 + 模型置信度 + 来源权重 | 计算最终可信度并识别冲突 |

## 7.2 质量控制规则

Schema 校验：实体类型、关系名称、属性类型、关系域和值域必须符合本体。

证据校验：evidence_text 必须能在原文定位，并保存起止字符位置。

一致性校验：同一实体不得同时拥有明显互斥属性；数值单位统一后再比较。

置信度策略：≥0.85 自动通过；0.60–0.85 进入抽样或人工复核；<0.60 默认不入库。

抽样复核：每个类别至少复核固定数量样本，避免总体指标掩盖长尾类别质量问题。

## 7.3 评测集设计

从 120 个类别中分层抽取不少于 30 个类别，每类人工标注 5–10 条文本，形成 200–300 条金标准评测集。标注实体边界、实体类型、实体规范名和关系三元组，双人标注并解决分歧。

| 指标 | 计算/目标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 实体 Precision / Recall / F1 | 严格边界匹配；F1 建议 ≥ 0.80 | 衡量实体识别质量 |
| 关系 Precision / Recall / F1 | 实体与关系均正确；F1 建议 ≥ 0.70 | 衡量三元组质量 |
| 实体链接准确率 | 正确规范实体数 / 总链接数；≥ 0.85 | 衡量去重与消歧 |
| 证据可定位率 | 可回溯三元组 / 总三元组；≥ 0.95 | 保障可解释性 |
| 重复率 | 重复文档或三元组占比；≤ 0.02 | 保障数据有效规模 |
| 流程成功率 | 成功批次 / 总批次；≥ 0.95 | 衡量系统稳定性 |

# 8. 图数据库与接口设计

## 8.1 Neo4j 存储

节点以 entity_id 建唯一约束，name 和 aliases 建全文索引；类别与文档节点用于追溯。

关系使用规范谓词名称，边属性保存置信度、证据、来源、抽取器和时间戳。

写入采用批量 UNWIND + MERGE，避免逐条请求；所有写入操作支持重复执行。

大图浏览默认限制深度、节点数和超时时间，防止一次查询加载整个图谱。

## 8.2 核心 API

| 方法与路径 | 功能 | 关键参数/返回 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/jobs | 创建构建任务 | category_ids、target_count、sources |
| GET /api/jobs/{id} | 查看任务状态 | 阶段、进度、错误、统计 |
| GET /api/entities/search | 实体搜索 | q、type、limit |
| GET /api/entities/{id} | 实体详情 | 属性、来源、相邻关系 |
| GET /api/graph/neighbors | 邻居展开 | entity_id、depth、relation_types |
| GET /api/graph/path | 关系路径 | source_id、target_id、max_depth |
| GET /api/stats | 规模与质量统计 | 类别、文本、实体、边、指标 |
| GET /api/export | 导出数据 | format=csv/jsonl/rdf |

# 9. 可视化界面设计

| 页面 | 核心功能 | 验收点 |
| --- | --- | --- |
| 总览仪表盘 | 类别、文本、实体、关系、任务进度和质量指标 | 数字与数据文件统计一致 |
| 图谱浏览 | 节点拖拽、缩放、筛选、按需展开、布局切换 | 可浏览且不卡死 |
| 实体查询 | 名称/别名模糊搜索、类型过滤、结果排序 | 可查到实体并定位节点 |
| 实体详情 | 属性、邻居、来源证据、置信度 | 信息完整、可追溯 |
| 关系展示 | 直接关系、按类型过滤、最短路径 | 关系方向和类型清晰 |
| 任务中心 | 启动、暂停、状态、失败原因、重试 | 体现智能体自动化过程 |
| 人工审核 | 候选三元组通过、驳回、修改 | 低置信度知识可处理 |

## 9.1 交互与性能策略

首次只展示中心实体及一跳邻居，用户点击后继续展开；默认节点上限 150–300。

节点按实体类型着色、关系按谓词分组，提供图例；悬停显示摘要，点击打开详情侧栏。

查询结果保存视图状态，支持复制实体链接和导出当前子图 PNG/JSON。

布局优先使用力导向与同心圆；大规模统计使用聚合图，不直接渲染全量节点。

# 10. 安全、合规与可观测性

| 风险面 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 数据合规 | 建立来源白名单、许可记录、robots 检查、限速与删除机制。 |
| 隐私 | 禁止采集病例身份信息；入库前执行手机号、证件号等敏感信息检测。 |
| 提示注入 | 网页文本仅作为数据，不允许覆盖系统指令；工具调用使用白名单参数。 |
| 模型幻觉 | 必须返回原文证据；无证据事实不得入库；低置信度转人工。 |
| 凭据安全 | API Key 通过环境变量/密钥文件注入，禁止提交到 Git。 |
| 审计 | 记录每条知识的来源、抽取器、模型版本、审核动作和写入时间。 |

## 10.1 关键观测指标

采集：请求成功率、平均延迟、空页率、重复率、各类别完成度。

抽取：每千字实体数、三元组数、JSON 解析失败率、模型调用耗时与成本。

图谱：新增/合并实体数、冲突数、孤立节点率、写入吞吐与失败数。

应用：查询 P95 延迟、子图节点数、页面错误率、人工审核积压。

# 11. 实施计划与团队分工

| 阶段 | 周次 | 主要任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与本体 | 第 1 周 | 明确类别、来源、Schema、验收口径 | 设计评审通过 |
| 采集与清洗 | 第 2 周 | 实现来源适配器、去重、质量评分 | ≥1,000 条样本 |
| 抽取与融合 | 第 3–4 周 | NER/RE/LLM、实体链接、评测集 | 三元组可稳定产出 |
| 图谱与 API | 第 5 周 | Neo4j 入库、查询、导出 | 图查询接口通过 |
| 前端展示 | 第 6 周 | 浏览、搜索、详情、路径、任务页 | 完成端到端演示 |
| 规模化与优化 | 第 7 周 | 跑满 120 类/3,600 条、修复质量问题 | 数据指标达标 |
| 交付与答辩 | 第 8 周 | 测试、README、PPT、演示视频 | 完整交付包 |

## 11.1 建议分工（4 人）

| 角色 | 主责 | 协作事项 |
| --- | --- | --- |
| A：架构/后端 | 编排、API、任务状态、部署 | 统一 Schema 与集成 |
| B：数据/NLP | 采集、清洗、NER/RE、评测 | 本体和提示词 |
| C：图谱 | Neo4j、实体融合、查询、导出 | 质量规则与统计 |
| D：前端/展示 | 可视化、搜索、详情、PPT | 端到端测试与演示 |

# 12. 测试与验收方案

## 12.1 功能验收清单

能够选择类别和来源启动构建任务，并看到各阶段状态与失败原因。

清洗后有效类别数 ≥100、有效文本数 ≥3,000；建议交付值达到 120/3,600。

能够从文本自动得到实体、属性和实体关系，且结果包含证据与置信度。

能够把知识幂等写入图数据库，并导出节点、边、三元组和源文档数据文件。

可视化页面支持图谱浏览、实体查询、实体详情和关系展示/路径查询。

评测报告包含实体、关系、链接、可追溯率、重复率和流程成功率。

换一小批新数据可进行增量构建，证明系统并非一次性静态演示。

## 12.2 非功能验收

| 类别 | 建议目标 |
| --- | --- |
| 查询性能 | 常用实体搜索 P95 < 1 秒；一跳邻居查询 P95 < 2 秒。 |
| 稳定性 | 单批任务失败可重试；服务重启后可从检查点继续。 |
| 可部署性 | Docker Compose 一键启动，README 从空环境可复现。 |
| 可维护性 | 采集器、模型与本体配置解耦；关键模块有单元测试。 |
| 可解释性 | ≥95% 入库关系可查看来源文档与证据片段。 |

# 13. 项目交付物与目录建议

| 交付物 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 完整源代码 | backend/、frontend/、agents/、extractors/、collectors/、tests/ |
| 图谱数据 | categories.csv、documents.jsonl、entities.csv、relations.csv、triples.csv |
| 配置与部署 | configs/、ontology/、docker-compose.yml、.env.example |
| 文档 | README、系统设计、API、数据字典、评测与测试报告 |
| 展示材料 | 项目展示 PPT、演示脚本、可选演示视频 |

## 13.1 PPT 建议结构（12–15 页）

题目与项目目标；2. 痛点与方案亮点；3. 验收指标；4. 总体架构；5. 多智能体流程；

6. 数据来源与规模；7. 本体设计；8. 混合抽取方案；9. 知识融合与质量控制；

10. 图数据库与查询；11. 可视化界面；12. 评测结果；13. 现场演示流程；14. 总结与展望。

# 14. 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 100 类定义不清 | 规模被质疑 | 立项时固定类别表和统计脚本，类别可追溯到文档。 |
| 来源不可抓取 | 文本量不足 | 准备多来源白名单和开放数据集兜底。 |
| LLM 成本或不可用 | 抽取中断 | 批处理、缓存、本地模型与规则降级。 |
| 医疗知识幻觉 | 知识错误 | 证据强约束、置信度门槛、分层抽检。 |
| 实体重复严重 | 图谱碎片化 | 别名词典、标准编码、向量召回 + 人工确认。 |
| 大图渲染卡顿 | 演示失败 | 按需展开、节点上限、服务端聚合。 |
| 最后才跑全量 | 临近答辩暴露问题 | 第 2 周开始持续跑数，每周冻结一版数据。 |

# 15. 推荐的最小可行版本（MVP）

MVP 边界  先用 10 个类别、300 条文本贯通全链路，再横向扩展到 120 类、3,600 条。MVP 必须包含真实的自动采集/导入、结构化抽取、Neo4j 入库、实体查询和一跳关系展示，不以手工造图代替。

冻结 ontology.yaml、document.schema.json 和 triple.schema.json。

实现 1–2 个稳定数据源与本地文件导入器，完成去重和质量统计。

实现规则 + 一种模型/LLM 的混合抽取，并保存证据与置信度。

实现实体规范化、三元组校验和 Neo4j 幂等写入。

完成查询 API 与图谱页面；最后补任务中心、审核页和规模化运行。

结论：该方案在题目要求之上增加了可追溯、可复核、可增量和可降级能力，既能突出“智能体驱动”的技术特色，也能用明确的数据文件、指标和页面完成客观验收。